PAGE  
4

	[image: image1.jpg]




	

	ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



	Р Е Ш Е Н И Е

	19.03.2026                                                                                                                   № 44



О выполнении Адресной инвестиционной 

программы Городецкого муниципального

округа Нижегородской области за 2025 год

Заслушав информацию директора МКУ «Городецстройсервис» 
Сивковой И.Ю. о выполнении Адресной инвестиционной программы Городецкого муниципального округа Нижегородской области за 2025 год, Земское собрание решило:
1. Информацию о выполнении Адресной инвестиционной программы Городецкого муниципального округа Нижегородской области за 2025 год принять к сведению (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального округа по экономике, строительству и ЖКХ.

	Глава местного самоуправления
А.Ю.Мудров
	Председатель Земского собрания
Н.Ф.Поляков


	
	


Приложение

к решению Земского собрания

Городецкого муниципального округа Нижегородской области

от 19.03.2026 № 44
ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Адресной инвестиционной программы Городецкого муниципального округа Нижегородской области за 2025 год

Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа Городецкого муниципального округа Нижегородской области» разработана 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.08.2022 № 2415 «Об утверждении порядка разработка, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого муниципального округа» (в редакции от 13.02.2025 № 710), утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области от 16.12.2024 № 5976.

Муниципальная программа реализуется в 2025-2027 годы в один этап. Цель муниципальной программы - создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для повышения качества жизни населения.

На начало 2025 года объём финансирования объектов капитального строительства и объектов АИП составлял за счёт всех источников 302,2 млн. руб., в том числе:

2025 год – 234,4 млн. руб.;

2026 год – 33,9 млн. руб.;

2027 год – 33,9 млн. руб.

В течение года в Адресную инвестиционную программу вносились изменения пять раз в соответствии с Порядком разработки и реализации АИП. В результате чего, на конец отчётного года, в соответствии с бюджетным финансированием план по Адресной инвестиционной программе составил 166,7 млн. руб.
Исполнение АИП
План финансирования программы на 2025 год изменился на 67,7 млн. рублей. Это связано с неисполнением и расторжением контрактов 
с недобросовестными подрядными организациями по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», а именно по объектам:

- «Реконструкция системы теплоснабжения в городе Заволжье», 
по объекту завершена разработка проектно – сметной документации и получено положительное заключение Государственной экспертизы 

- «Реконструкция биологических очистных сооружений в Федуринском сельсовете», проектная документация получила отрицательное заключение Государственной экспертизы. 

По итогам 2025 года реализация программы в финансовом выражении составила 151,6 млн. руб. из них: 10,9 млн. рублей – средства федерального бюджета, 96,2 млн. рублей – средства областного бюджета и 44,5 млн. рублей – средства местного бюджета, годовая программа реализована 
на 91%.

Для сравнения в 2024 году при уточненном объёме финансового обеспечения за счёт всех источников финансирования освоение составило – 91,1%.

В рамках подпрограммы «Строительство и ввод в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры округа» проводились работы по созданию социальных и инженерных объектов, а именно:

- в 2025 году продолжалось оснащение МБОУ СШ № 1 имени 
А.В. Ворожейкина оборудованием для организации учебного процесса, организован дополнительный тротуар для подхода к школе. Произведен окончательный расчет с подрядной организацией за строительство здания школы. Освоение средств за год составило 117,7 млн. руб., из них 94,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 23,4 млн. руб. - средства местного бюджета;

- на территории малоэтажной застройки в районе д. Архипиха в 2025 году проведены ревизионные, ремонтные, пуско-наладочные работы на сетях канализации. Были отремонтированы оголовки колодцев, восстановлены канализационные люки. Изготовлен и установлен в здание канализационной насосной станции щит управления насосами, установлены и подключены перекачивающие насосы. В августе 2025 года канализационная система была запущена. Стоимость работ составила – 2,7 млн. руб. - средства местного бюджета;

- с целью организации приюта для животных в 2025 году был подготовлен участок для размещения приюта, очищен от поросли и разработана проектно-сметная документация на строительство специального ограждения. Стоимость работ составила – 0,7 млн. руб. - средства местного бюджета;

- на территории округа в 2025 году газифицировано 11 муниципальный квартир (д. Дроздово, д. Пестово, п. Ильинский), 4 из них – коммунально-бытового назначения, 7 – жилого, и 3 индивидуальных жилых дома 
в д. Ковригино, была выполнена врезка и пуск газа построенных газопроводов 
в существующие сети газоснабжения округа в д. Рогожино, д. Чернышиха. Жители этих населённых пунктов получили возможность подключиться к сети газоснабжения. Общая стоимость выполненных работ составила 7,4 млн. рублей – средства местного бюджета;

- на сумму 2,6 млн. руб. выполнены технические планы и поставлены 
на кадастровый учёт  42 объекта законченных строительством;

- общие затраты на разработку проектно-сметной документации 
и проведение экспертизы, включая проверку документации в ГБУ НО «Нижегородсмета» по объектам строительства, реставрации и капитального ремонта Городецкого муниципального округа за  2025 год составили 6,0 млн. рублей – средства местного бюджета, эти затраты по компенсации услуг Госэкспертизы по объектам  программы МКИ, услуги по обследованию технического состояния строительных конструкций нежилого здания
по ул. Павловского в г. Заволжье, МКД № 29А по проспекту Мира 
в г. Заволжье, исследование подвальных помещений в домах № 7 по ул. Добрая, № 15 по ул. Счастливая в городе Городце, техническое обследование 
4 объектов недвижимости на предмет аварийного состояния, экспертиза промышленной безопасности на пригодность для дальнейшего использования подземных резервуаров сжиженного газа в районе дома № 3, дома № 4 
по ул. Железнодорожная в городе Заволжье, разработана проектно – сметная документация на устройство мест для остановок транспорта в районе школы 
№ 2 в городе Городце, разработана и проведена экспертиза документации 
на ремонт почтового отделения в пос. Ильинский и др.

В рамках подпрограммы «Развитие существующей социальной 
и инженерной инфраструктуры округа» в 2025 году на территории Городецкого муниципального округа выполнены работы:

- завершены работы по переустройству сетей газоснабжения 
в центральной части города Городца. Произведена врезка газопроводов 
в существующие сети, стоимость работ составила в 2025 году 610,0 тыс. рублей – средства местного бюджета;
- по национальному проекту "Семья" выполнен капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Городецкая централизованная библиотечная система". Объем финансирования составил 13,3 млн. руб., из них 12,8 млн. руб. - федеральный и областные средства, 
0,5 млн. руб.- средства местного бюджета;

- отремонтирована кровля здания МБУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Заволжья, стоимость работ составила 246,4 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Мероприятия, не включенные в Адресную инвестиционную программу, но выполненные в 2025 году
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни населения" в течении года разрабатывалась проектно-сметная документация 
на строительство многоквартирного жилого  дома в микрорайоне "Галанино" для последующего переселения жителей округа из ветхого, аварийного фонда. Затраты на данное мероприятие в 2025 году составили 2,8 млн. руб.

В 2025 году Администрация Городецкого муниципального округа произвела окончательный расчет с подрядной организацией за строительство зданий детского сада и социального центра, построенных по государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий». Освоение средств за год составило 12,7 млн. руб. из них 12,1 млн. руб. - средства спонсоров, 627 тыс. руб. - средства местного бюджета.
В рамках программного мероприятия «Ремонт, восстановительные работы зданий, находящихся в собственности округа» отремонтирована электропроводка в здании школы № 19 и выполнен ремонт жилого помещения МКД по адресу: г. Заволжье, пер. Советский, д. 2, кв. 6, ремонт кровли МКД 
на ул. Пржевальского в г. Городце. Общая стоимость работ составила 224,4 тыс. рублей.
Отремонтировано отделение почтовой связи в п. Ильинском Николо-Погостинского сельсовета. Стоимость ремонтных работ составила 840 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 670 тыс. руб., средства местного бюджета - 170 тыс. руб. 

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды Городецкого муниципального округа Нижегородской области» в 2025 году произведены ремонтные работы строений и благоустройство особо охраняемой природной территории местного значения «Источник Никола-ключ». Стоимость работ составила – 7,1 млн. рублей - средства местного бюджета. В 2025 году была произведена частична оплата в сумме 4,5 млн. руб.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство Городецкого муниципального округа Нижегородской области» выполнено устройство площадки для установки сцены в п. Смиркино, стоимостью – 600 тыс. рублей.

В рамках непрограммных мероприятий и объектов были произведены дегазация и демонтаж подземных резервуаров сжиженного газа в с. Воронино 
и произведено изготовление и установка постамента для арт-объекта «Корабельная пушка». Затраты составили 0,7 млн. руб. – средства местного бюджета.

В декабре 2025 года начались работы по капитальному ремонту подземных резервуаров сжиженного газа в районе дома № 3, дома № 4 
по ул. Железнодорожная в городе Заволжье, была произведена частичная оплата (аванс) подрядной организации в сумме 1,3 млн. руб.

По итогам 2025 года объём реализации финансового обеспечения всех мероприятий составил 177 млн. руб., в том числе:
- реализация Адресной инвестиционной программы в 2025 году – 151,6 млн. руб.;

- реализация программы "Комплексное развитие сельских территорий" – 12,7 млн. руб.;

- реализация программы «Развитие жилищного строительства 
и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» - 2,8 млн. руб.;

- реализация программы «Охрана окружающей среды Городецкого муниципального округа Нижегородской области» в 2025- 4,5 млн. руб.;

- мероприятия за счёт средств местного бюджета - 5,4 млн. руб.

Значения достигнутых непосредственных результатов:

- количество земельных участков, выделенных для многодетных семей, обеспеченных инженерной системой водоотведения -94;

- количество общеобразовательных объектов, ранее введённых 
в эксплуатацию, по которым произведены окончательные расчёты - 2;

- количество объектов в сфере культуры, ранее введённых 
в эксплуатацию, по которым произведены окончательные расчёты - 1;

- количество объектов дополнительного образования в сфере культуры, на которых произведён капитальный ремонт - 2;

- количество муниципальных библиотек, в которых произведена модернизация - 1;

- количество отремонтированных объектов, связанных с охраной окружающей среды - 1;

- протяжённость газопроводов, подключенных к существующим сетям газоснабжения - 4,5 км;

- протяжённость реконструированных газопроводов - 2,5км.

Не удалось достичь 100% выполнения по двум целевым индикаторам, 
а именно:

- доля объёма сточных вод, сбрасываемые в водные объекты округа, доведённых до нормативных показателей;

- доля реконструированных сетей теплоснабжения г. Заволжье в общей протяжённости сетей теплоснабжения в городе Заволжье, требующих реконструкции.

В целях эффективного использования бюджетных средств в будущем будет усилен контроль за исполнениями подрядными организациями контрактов, своевременное осуществление закупочных процедур, а также оперативное реагирование на решение проблемных ситуаций в кратчайшие сроки.
