PAGE  
2

	[image: image1.jpg]




	

	ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



	Р Е Ш Е Н И Е

	16.04.2026                                                                                                                  № 75



О прохождении месячника по благоустройству на территории Городецкого муниципального округа

Заслушав информацию начальника управления ЖКХ администрации муниципального округа Глазунова А.В. о прохождении месячника
по благоустройству на территории Городецкого муниципального округа, Земское собрание решило:
1. Информацию о прохождении месячника по благоустройству 
на территории Городецкого муниципального округа принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального округа по экономике, строительству и ЖКХ.

	И.о. главы местного самоуправления

Е.П.Маслов
	Председатель Земского собрания

Н.Ф.Поляков


	
	


Приложение

к решению Земского собрания

Городецкого муниципального округа Нижегородской области

от 16.04.2026 № 75
ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении месячника по благоустройству на территории 

Городецкого муниципального округа

Согласно постановлению администрации Городецкого муниципального округа от 27.03.2026 № 1489, в рамках месячника по благоустройству в период             с 03 апреля по 15 мая 2025 года на территории Городецкого муниципального округа запланированы работы по уборке и благоустройству дворовых                                    и общегородских территорий, улично-дорожной сети. В работах примут участие сотрудники предприятий и организаций, управляющих компаний, структурных подразделений администрации округа, территориальных отделов, территориального управления г. Заволжья, студенты, школьники, население. 10, 17, 24, 30 апреля, 8 мая текущего года запланированы Всенародные субботники.
Планируемый объем работ по благоустройству в 2026 году:
· вывоз мусора – 2 100 м3 (в том числе с кладбищ и мемориалов – 1 119 м3);

· ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) – 957 м2;
· ремонт детских и спортивных площадок – 11 ед.;
· спил 103 аварийных и сухих деревьев;

· посадка деревьев – 40 ед.;
· оборудовано вновь контейнерных площадок – 1 ед.;

· ремонт контейнерных площадок – 2 ед.;
· установка и замена контейнеров – 25 ед.;

· очистка 634 083 м2 газонов от мусора;

· ремонт (восстановление) памятников и мемориалов – 44 ед.
В период проведения месячника по благоустройству запланировано участие 2 792 человек, в том числе 94 человек – работники сферы ЖКХ, 
и привлечено 33 ед. техники.

На сегодняшний день заключены договоры с АО «Ситиматик – Нижний Новгород» на вывоз 1 396 м3 мусора с территорий кладбищ и общественных пространств в период прохождения месячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории округа на общую сумму 1 086,0 тыс. рублей.
Для обеспечения своевременного вывоза навалов крупногабаритного мусора с территории контейнерных площадок МКУ «Градоустройство» был заключен договор от 26.01.2026 № 682-26/ЮЛЗ с АО «Ситиматик - Нижний Новгород» на утилизацию мусора на сумму 300,0 тыс. руб.
Запланировано проведение акарицидной обработки территорий скверов 
и городских кладбищ (53,35 га) против клеща.
Руководителями территориального управления г. Заволжья, территориальных отделений администрации округа, комитетов и управлений администрации округа организовано и обеспечено выполнение подведомственными муниципальными предприятиями и учреждениями работ по содержанию закрепленных за ними и прилегающих территорий, объектов благоустройства и относящихся к ним элементов, а также обеспечено участие сотрудников структурных подразделений администрации округа 
во Всенародных субботниках.
